山东岱岳制盐有限公司

分装车间小包装地面改造施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023071

山东岱岳制盐有限公司

2023年12月25日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间小包装地面改造施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间小包装地面改造施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司分装车间。

3 项目内容：

3.1 分装车间小包装地面改造施工项目，为交钥匙工程；

3.2 本项目位于分装车间小包装包装间内：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **施工项目** | **预估施工量（m²）** |
| 1 | 地坪漆修复 | 2200 |

3.2.1 对基层地面进行检查、如有空鼓现象，需进行凿除，并使用环氧砂浆修复处理，对基层起砂现象进行重点处理，彻底清理、打磨拉毛到位，底漆涂刷充分。

3.2.2清除表面的垃圾杂物，对地坪表面的油污的处理（采用喷灯烘干或稀释剂稀释）。对局部破损处进行打磨处理，对严重破损处用角磨机进行打磨，打磨刷底漆后采用中涂砂浆修补到周边高度后进行打磨处理，对裂缝内垃圾进行清理表面的清洁需用吸尘器来完成。对不规则裂缝两侧松动处进行重点打磨，彻底打磨掉松动部分，涂刷底漆后采用中涂砂浆修补至周边高度。

3.3 最后清运现场清理出来的积灰；

3.4施工所需的所有材料及人工均由供应商负责；

3.5 如有因招标方提出增加的施工内容，实际施工量以最终验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以结算金额为准；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金,质保期5年。质保期满3年，付款至结算金额的96%。质保期满5年，无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起5年。第1-3年出现任何问题免费维修，第4-5年，非人为原因造成的质量问题免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、提供至少1份最近2年业绩合同；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

五、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年12月28日上午9:00。

2、[现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年12月28日上午9:00](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

六、 其 他：

1、施工工期：15日历天

七、 联系方式：

联 系 人： 侯经理 王主任

18953832888 18253800859

张经理

13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年12月25日

附表：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **分装车间小包装地面改造施工项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 分装车间小包装地面改造施工项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （m²） | 单价（元） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 地坪漆修复 | | 2200 |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2023年 月 日